自家製AIエージェント 構築計画書

作成日：2026年5月　対象者：航士朗

# 1. プロジェクト概要

本計画書は、自分専用のマルチエージェントAIシステムを構築するための設計・実装計画をまとめたものです。調査・分析・予測を自動化し、株・投資、テック業界動向、仕事関連の情報を日常的に活用できる環境の構築を目指します。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 目的 | 調査・分析・予測の自動化（個人利用） |
| 公開予定 | なし（完全プライベート運用） |
| 主な用途 | 株・金融、テック・AI動向、Cloud Circus関連、日常調べもの |
| コスト方針 | 無料枠を最大活用。超過時も月数百円以内を目標 |

# 2. システム構成

## 2-1. LLM（言語モデル）

メインモデル：Gemini 2.5 Flash API（Google）

- 無料枠：1日250リクエスト、分間10リクエスト（RPM 10 / RPD 250）

- 有料時の単価：入力 $0.15 / 出力 $0.60（100万トークンあたり）

- サブモデル：Gemini 2.5 Flash-Lite（RPM 15 / RPD 1,000）を軽量タスクに使用

- 2025年12月にGoogleが無料枠を50〜80%削減済み。現在の数値が最新

無料枠の目安（5エージェント構成） • 1回の質問 = 内部で最大5回APIが呼ばれる • 2.5 Flash（メイン）：250 ÷ 5 = 1日50質問まで無料 • Flash-Lite（サブ）も使えば実質最大250質問/日まで対応可能 • 個人の日常利用では無料枠内に収まる見込み

## 2-2. エージェント構成（5名体制）

質問1件につき、A→B→C→D→Eの順でエージェントが連携して処理します。

| 役割 | 名前 | 担当内容 | 使用モデル |
| --- | --- | --- | --- |
| A | リサーチ | Web検索・ニュース収集・情報整理 | Gemini 2.5 Flash |
| B | 分析・予測 | 数値処理・トレンド分析・予測モデル | Gemini 2.5 Flash |
| C | 再評価・批判 | A・Bの結果に反論・別視点を追加 | Gemini 2.5 Flash-Lite |
| D | 事実確認・監視 | 根拠なし・矛盾・誇張を検出・除去 | Gemini 2.5 Flash-Lite |
| E | 最終決定・出力 | 全エージェントの出力を統合・整形 | Gemini 2.5 Flash |

※ DエージェントがNGを出した場合はBへ差し戻しループが発動

## 2-3. 技術スタック

| カテゴリ | ツール | 役割 |
| --- | --- | --- |
| LLM | Gemini 2.5 Flash API | 全エージェントの推論 |
| フレームワーク | LangGraph（Python） | エージェント間のパイプライン管理 |
| UI | Streamlit | チャット画面・ダッシュボード |
| 記憶・検索 | ChromaDB | 過去の会話・分析結果の記憶 |
| ログ保存 | SQLite | 分析ログ・設定の永続化 |
| データ取得 | yfinance / Tavily | 株価・Web情報の自動収集 |

## 2-4. 動作環境

- Windows 11 Pro / RAM 16GB（メイン開発環境）

- Mac M1 / M2（サブ環境・ローカルLLM検証用）

- ローカルLLM（Ollama + Llama）はMacで検証可能。Windowsでは70Bモデルは動作困難

# 3. コスト計画

## 3-1. 月間コスト試算

| 利用パターン | 月間質問数 | 想定コスト | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ライト利用 | 〜100回/月（超過分） | 約30円 | 無料枠内なら0円 |
| 普通に使う | 〜500回/月（超過分） | 約100円 | 主な利用想定 |
| ヘビー利用 | 〜2000回/月（超過分） | 約400円 | 上限目安 |

※ 5エージェント構成では1回の質問で内部的に3〜5回API呼び出しが発生するため上記の3〜5倍が実コスト。それでも月1,500〜2,000円が上限目安。

## 3-2. コスト管理方針

- まずGemini無料枠（Tier Free）でスタート。API keyのみで即利用可能

- クレジットカードを登録してTier 1に移行するとRPMが10→150〜300に向上し、データの学習利用もオフになる

- Google Cloud Billingで月次予算アラートを設定し、上限を超えないよう監視

- 無料枠を超えた場合のみ従量課金が発生（青天井にはならない）

# 4. 実装ロードマップ

フェーズ1 ― 環境構築・単体動作確認（目安：1〜2週間） • Python + LangGraph のインストール・環境構築 • Gemini API key 取得・動作テスト（Hello Worldレベル） • オーケストレーター単体を作り、質問に回答させる • Streamlit で最小限のチャット画面を作る • ゴール：「Hello, Agent」が動く状態

フェーズ2 ― 5エージェント構築（目安：2〜3週間） • A（リサーチ）：Gemini web searchツールで情報収集ロジックを実装 • B（分析・予測）：数値処理・トレンド分析のプロンプト設計 • C（再評価）：A・Bの出力に反論・別視点を加えるプロンプト設計 • D（事実確認）：根拠なし・矛盾を検出するプロンプト設計 • E（最終決定）：全エージェントの出力を統合・整形して出力 • LangGraph でA→B→C→D→Eのパイプラインを接続 • ゴール：「〇〇株を分析して」に5エージェントが連携して回答する

フェーズ3 ― データ連携・記憶の実装（目安：2〜3週間） • yfinance / Yahoo Finance APIで株価・財務データを自動取得 • ChromaDBで過去の分析結果・会話を記憶させる • 「先週と比べてどう変わった？」等の文脈を持った質問に対応 • SQLiteで分析ログ・設定を永続化 • ゴール：文脈を覚えている・データを自動で取りに行くエージェント

フェーズ4 ― ダッシュボードUI・自動化（目安：2〜4週間） • Streamlitでダッシュボード画面を整備（チャート・グラフ表示） • 定期実行（毎朝9時に株価レポートを自動生成など） • LINE / Discord への通知連携（任意） • AWS またはローカルサーバーへのデプロイ（常時起動） • ゴール：毎朝レポートが届き、いつでも話しかけられる自分専用AI

| フェーズ | 期間目安 | 難易度 | 完了の目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| フェーズ1 | 1〜2週間 | 低 | Agentが動く・チャットできる |
| フェーズ2 | 2〜3週間 | 中 | 5エージェントが連携して分析できる |
| フェーズ3 | 2〜3週間 | 中〜高 | データ自動取得・文脈を覚える |
| フェーズ4 | 2〜4週間 | 中〜高 | 毎朝レポート・ダッシュボード完成 |
| 合計 | 2〜3ヶ月 | ― | 自分専用AIエージェント完成 |

# 5. 次のアクション（フェーズ1 着手チェックリスト）

- [ ] Google AI Studio で Gemini API key を取得する

- [ ] Python 3.11以上がインストールされているか確認

- [ ] pip install langgraph langchain-google-genai streamlit chromadb

- [ ] .env ファイルを作成して GOOGLE_API_KEY を設定

- [ ] オーケストレーター単体のコードを書いて動作確認

- [ ] Streamlit で最小チャット画面を起動する

備考・メモ

（自由記入欄）